| План за изпълнение на проекта |
| --- |
| Начало на изпълнение на проекта | Месец март/година 2012 |
| Край на изпълнение на проекта | Месец март/година 2014 |
| Година 1 |
|  | Шестмесечие 1 | Шестмесечие 2 |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация |
| Подготовка на дейност 1 Управление и контрол на проектните дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 1 Управление и контрол на проектните дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност 3 Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/НВМОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 3 Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/НВМОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност 4 Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 4 Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност 6 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 6 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност 7 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 7 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност 8 Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 8 Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Година 2 |
|  | Шестмесечие 3 | Шестмесечие 4 |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 1 Управление и контрол на проектните дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 2 Независим финансов одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 4 Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност 5 Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 5 Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 6 Авторски надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 7 Строителен надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност 8 Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |