| План за изпълнение на проекта |
| --- |
| Начало на изпълнение на проекта | Месец март/година 2012 |
| Край на изпълнение на проекта | Месец ноември/година 2013 |
| Година 1 |
|  | Шестмесечие 1 | Шестмесечие 2 |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация и/или партньор/и |
| Подготовка на дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност І. Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Дейност ІІ. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения СОУ «Вела Благоева», гр.В.Търново, СОУ «Вл.Коваров» , гр.В.Търново, ОУ «Хр.Ботев», С.Ресен, ОУ «Хр.Смирненски», с.Водолей и ЦДГ «Първи юни», гр.В.Търново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на Дейност ІІ.1.1. Подмяна на дограма в СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.1.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.1.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в СОУ «Вела Благоева»- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.1.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.1.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.1.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.1.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.2.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност Дейност ІІ.2.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.2.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност Дейност ІІ.2.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.2.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.2.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.3.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Смирненски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.3.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Смирненски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка на Дейност ІІ.3.2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Смирненски» - с.Водолей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност Дейност ІІ.3.2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Смирненски» - с.Водолей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.3.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Смирненски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.3.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Смирненски» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.4.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Ботев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.4.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи и подмяна на дограма в ОУ «Хр.Ботев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.4.2. Преустройство на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Ботев» - с.Ресен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.4.2. Преустройство на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Ботев» - с.Ресен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.4.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Ботев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.4.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ОУ «Хр.Ботев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.5.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.5.1. Топлинна изолация на външни конструкции и елементи в ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.5.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.5.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на Дейност ІІ.5.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейост Дейност ІІ.5.3. Въвеждане на енегроспестяващо осветление, чрез подмяна на осветителни тела в ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІІІ Публичност и визуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІІ Публичност и визуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Подготовка на дейност ІV.Одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изпълнение на дейност ІV.Одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Година 2 |
|  | Шестмесечие 3 | Шестмесечие 4 |  |
| Дейност | Месец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Отговорно лице /кандидатстваща организация и/или партньор/и |
| Изпълнение на Дейност ІІ.1.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вела Благоева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност Дейност ІІ.2.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на СОУ «Вл. Комаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност Дейност ІІ.3.2. Изграждане на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Смирненски» - с.Водолей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.4.2. Преустройство на отоплителна инсталация на ОУ «Хр.Ботев» - с.Ресен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на Дейност ІІ.5.2. Подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и прилежащи съоръжения на ЦДГ «Първи юни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІІІ Публичност и визуализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Община Велико Търново |
| Изпълнение на дейност ІV.Одит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |